**

*Հավելված 1*

**Ծրագրային հայտ-առաջարկ**

**ՀՀ համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման դրամաշնորհային հիմնադրամ**

**ՄԱԿ-ի 2030 Օրակարգի և Կայուն զարգացման նպատակների տեղայնացում համայնքներում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Հայտատու համայնք(ներ)** | Միջհամայնքային ծրագիր ներկայացնելու դեպքում նշել մասնակից բոլոր համայնքների անվանումները |
|  | **Համայնքի ղեկավարի[[1]](#footnote-1) տվյալներ** *(անուն, ազգանուն, բջջ. հեռ., էլ. փոստի հասցե)* | Աստղիկ Հակոբյան (հեռ․093373037, էլ․հասցե astghik.hakobyan70@mail.ru) |
|  | **Տնտեսական զարգացման պատասխանատուի[[2]](#footnote-2) տվյալներ** *(անուն, ազգանուն, բջջ. հեռ., էլ. փոստի հասցե)* | Մհեր Պապյան (հեռ․077554454, էլ․հասցե mher.papyan@inbox.ru) |
|  | **Հայտի ներկայացման ամսաթիվ** | 05․05. 2023թ․ |
|  | **Ծրագրի անվանում** | Բերդ համայնքի 17 բնակավայրերում հասարակական տրանսպրտի սպասարկման կանգառների կառուցում |
|  | **Ծրագրի նպատակը և խնդիրները** | Ծրագրի նպատակը համայնքի բնակիչների համար հարմարավետ, անվտանգ ներհամայնքային տրանսպորտային փոխադրումներ իրականացնելն է․  Նպատակին հասնելու համարա պետք է լուծել հետևյալ խնդիրները․   * Կառուցել թվով 20 նոր հասարակական տրանսպորտային ցանցը սպասարկող կանգառներ * Հարմարեցնել կանգառները հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար * Կահավորել համապատասխան տեղեկատու վահանակներով * Տեղադրել լուսային համակարգեր |
|  | **Ծրագրի ընդլայնված նկարագրություն** | 2019 թ-ից Բերդ համայնքում գործարկվել է և մինչ օրս կանոնավոր կերպով շահագործվում է ներհամայնքային տրանսպորտային համակարգ․ Տրանսպորտային համակարգը ձևավորվել է համայնքի ջանքերով, իսկ կառավարումը իրականացվում է Բերդի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ-ի կողմից, գործում է 6 երթուղի, օրական 2 անգամ կանոնավոր կերպով Բերդ Համայնքի բոլոր 16 բնակավայրերը կապվում են համայնքի կենտրոն Բերդ քաղաքի հետ․ 2022թ-ին տրանսպորտային համակարգով տեղափոխվել է շուրջ 55000 ուղևոր․Ծրագրով նախատեսվում է Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերում կառուցել հասարակական տրանսպորտից օգտվող ուղևորների համար ժամանակակից կանգառներ, որոնք կլինեն հարմարեցված ինչպես տարեց այնպես ել հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար․Ծրագրով նախատեսվում է Բերդ համայնքում կառուցել թվով 20 կանգառներ․ Նախատեսվում է բոլոր կանգառները կահավորել տեղեկատվական ցուցանակներով, որոնցում կնշվեն տրանսպորտային ցանցի երթուղիների ժամանակացույցերը, նաև կտղեադրվեն համայնքի համար կարևորություն ներկայացնող տարբեր նյութեր՝ ավագանու նիստ, իրականացվող աշխատանքներ և այլն․Նախատեսվում է նաև տեղադրել արևային սնուցմամբ լուսային համակարգեր, որոնք կաշխատեն ինքնաշխատ եղանակով․  Ծրագրի հիմնախնդիրն է ապահովել խոցելի իրավիճակում հայտնված անհատի հավասարությունը և ինտեգրումը հասարակությանը:Ծրագրի իրագործումը նպաստավոր կլինի համայնքի զարգացմանը, աշխատանքի որակի բարձրացմանը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց անմիջական մասնակցությունը հասարակական աշխատանքներին, որը նպաստավոր կլինի համայնքի տնտեսական զարգացման համար: Շատ ֆիզիկական խնդիրներով անձիք չեն կարողանում իրենց մտավոր ներդրումն ունենալ համայնքի զարգացմանը տեղաշարժման հարմարությունների բացակայության պատճառով: |
|  | **Ծրագրի կապը 2030 Օրակարգի և կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) հետ** | Ծրագիրը նպաստում է կայուն համայնքի զարգացմանը, նորարարությունների մշակմանը, քաղաքն ու բնակավայրերը կդառնան կայուն, անվտանգ և ներառական: Ծրագրի մշակման և իրականացման գործընթացում հաշվի առնել համայնքի տնտեսական զարգացման՝ բնակչության համամասնությունը,որի համար հարմամավետ կերպով հասանելի է հասարակական տրանսպորտը՝ ըստ սեռի տարիքի և հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի(11.2.1)։ Աշխատատեղերի հասանելիության՝ մինչև 2030թ․ հասնել լիարժեք և արտադրողական զբաղվածության և արժանապատիվ աշխատանքի բոլոր կանանց և տղամարդկանց,այդ թվում՝ երիտասարդների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, ինչպես նաև հավասար վարձատրություն՝ հավասարարժեք աշխատանքի դիմաց(8.5)։ Իգական և արական սեռի վարձու աշխատողների ժամանակ միջին վաստակը ըստ զբաղմունքի, տարիքային խմբի և հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի (8.5.1):Գործազրկության մակարդակը ըստ սեռի, տարիքային խմբի և հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի(8.5.2): |
|  | **Ակնկալվող արդյունքներ**  *(այդ թվում՝ ազդեցությունը այլ ոլորտների վրա և միջանկյալ արդյունքներ, օր.՝ ժամանակավոր աշխատա­տեղեր ծրագրի իրականացման ընթացքում)* | Ծրագրիը ուղակի դրական ազդեցություն կունենա հասարակական տրանսպրտային ցանցից օգտվող շուրջ 55000 ուղևորների վրա, համայնքի թվով 17 բնակավայրերում կկառուցվեն ժամանակակից կանգառներ, թվով 20 հատ․ Գույքը կհանդիսանա համայնքային սեփականություն և կպահպանվի համայնքի կողմից․ Ժամանակավոր կստեղծվի 15-20 աշխատատեղ․ |
|  | **Հայտի մշակման գործընթացի մասնակիցներ և ծրագրի իրականացման դերակատարներ** | Հայտը մշակվել է Բերդի համայնքապետարանի կողմից, իրականացվել են հանրային լսումներ, տեղի են ունեցել տարբեր ֆոկուս խմբային քննարկումներ։ |
|  | **Ծրագրի տևողությունը** | 3 ամիս։ |
|  | **Իրականացման վայրը** | Ծրագիրը կիրականացվի Բերդ համայնքի բոլոր բնակավայրերում ։ |
|  | **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը** | 19․000․000 ՀՀ դրամ։ |
|  | **Հայտավորվող ֆինանսական միջոցներ** | 16․000․000 ՀՀ դրամ։ |
|  | **Բնեղեն ներդրման նկարագրությունը (առկայության դեպքում)** |  |
|  | **Ծրագրի իրականացման ռիսկերը և դրանք մեղմող միջոցառումները** |  |
|  | **Գալիք 3-5 տարում ծրագրի կենսունակությունն (ֆինանսական, ինստիտու­ցիո­նալ) ապահովող միջոցառումները** | Ծրագրի շարունակականությունը և կառուցվելիք գույքի պահպանումը կիրականացվի համայնքի միջոցներով։ |
|  | **Լրացուցիչ խորհրդատվության նկարագրություն** |  |
|  | **Լրացուցիչ տեղեկություններ և տվյալներ (առկայության դեպքում)** |  |

**Ծրագրի գործողությունների պլանը[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **hh** | **Միջոցառում** | **2023** | | | | | | **2024** | | | | | | |
| **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Կանգառների համար վայրերի որոշում | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կանգառների դիզայնի որոշում | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կանգառների կառուցման աշխատանքների իրականացում |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կանգառների տեղադրում |  | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Անհրաժեշտ սարքավորումների տեղադրում |  | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Միջհամայնքային ծրագրի դեպքում նշել մասնակցող բոլոր համայնքների ղեկավարներին։ [↑](#footnote-ref-1)
2. Միջհամայնքային ծրագրի դեպքում նշել մասնակցող բոլոր համայնքների տնտեսական զարգացման պատասխանատուներին։ [↑](#footnote-ref-2)
3. Յուրաքանչյուր միջոցառման իրականացման ժամանակահատվածը ներկել ամիսներով։ [↑](#footnote-ref-3)